**План реализации мероприятий Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения работ | Площадь восстановленных, га | Сроки выполнения | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водного объекта, чел. |
| **Ярославская область** |
| ***Отдел водохозяйственного и информационного обеспечения*** |
| 1 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Рыбинский район, н.п. Каменники (район пляжа) | 5,0 | май | 2870 |
| 2 | Рыбинский район, о. Юршино (памятник природы) | 10,0 | июнь | 35 |
| 3 | Рыбинский район, н.п. Свингино | 3,0 | июнь | 409 |
| 4 | филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжский ГЭС» | 3,0 | июль | 500 |
| 5 | Пошехонский МР, н.п. Бобарино | 5,0 | август | 70 |
| 6 | Пошехонский район, н.п.Федорково | 5,0 | сентябрь | 20 |
| 7 | Пошехонский МР, н.п. Ясная Поляна | 8,0 | октябрь | 10 |
| ***ИТОГО:*** | ***39,0*** |  | ***3914*** |
| ***Брейтовский линейный участок*** |
| 8 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Некоузский район, н.п. Верхне-Никульское | 2,0 | май | 30 |
| 9 | Брейтовский район, н.п. Горелово | 3,0 | июнь | 30 |
| 10 | г. Мышкин | 5,0 | июль | 2400 |
| 11 | с. Брейтово | 5,0 | август | 4500 |
| 12 | Угличский район, н.п. Алтыново | 5,0 | август | 800 |
| ***ИТОГО:*** | ***20,0*** |  | ***7760*** |
| **Тверская область** |
| ***Весьегонский линейный участок*** |
| 13 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Весьегонский район, урочище Каменик | 2,0 | май | 9 |
| 14 | Весьегонский район, н.п .Противье | 4,0 | июль | 66 |
| 15 | Весьегонский район, н.п. Приворот | 1,0 | август | 18 |
| 16 | Весьегонский район, н.п. Горка | 1,0 | апрель | 56 |
| 17 | Весьегонский район, н.п.Бодачево | 2,0 | май | 9 |
| 18 | Весьегонский район, н.п. Стрелица-д.Перемут | 2,0 | июль | 67 |
| 19 | Весьегонский район, н.п. Беняково | 1,5 | август | 18 |
| ***ИТОГО:*** | ***13,5*** |  | ***243*** |
| **Вологодская область** |
| ***Череповецкий линейный участок*** |
| 20 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Череповецкий район, н.п.Вичелово | 2,5 | июль | 35 |
| 21 | Череповецкий район, н.п. Городище | 2,0 | август | 59 |
| 22 | Череповецкий район, ручей Черный | 2,0 | сентябрь | 38 |
| ***ИТОГО:*** | ***6,5*** |  | ***132*** |
| ***Шекснинский линейный участок*** |
| 23 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Шекснинский район,н.п. Потеряево | 1,0 | июнь | 173 |
| 24 | п. Шексна | 3,0 | июль | 18 660 |
| 25 | Шекснинский район,н.п. Малинуха | 2,0 | сентябрь | 784 |
| ***ИТОГО:*** | ***6,0*** |  | ***19617*** |
| **ИТОГО:** | **85,00** |  | **31666** |

Начальник ОВиИО В.С. Болхова