**План реализации мероприятий Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения работ | Площадь восстановленных, га | Сроки выполнения | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водного объекта, чел. |
| **Ярославская область** |
| ***Отдел водохозяйственного и информационного обеспечения*** |
| 1 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Рыбинский район, н.п. Каменники (район пляжа) | 5,0 | май | 2870 |
| 2 | Рыбинский район, о. Юршинский (памятник природы) | 5,0 | июнь | 35 |
| 3 | Район филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжский ГЭС» | 3,0 | июнь | 500 |
| 4 | Пошехонский район н.п. Рождествено река Согожа | 3,0 | июнь | 35 |
| 5 | Пошехонский район н.п. Петрино река Сога  | 2,0 | июль | 30 |
| 6 | Мышкинский район н.п. Ивцино - н.п. Верхние Плоски | 2,0 | август | 30 |
| 7 | Рыбинский район, «Парковый лес Высоковский бор» | 5,0 | сентябрь | 45 |
| 8 | Пошехонский район, н.п.Федорково | 5,0 | сентябрь | 20 |
| ***ИТОГО:*** | ***30,0*** |  | ***3565*** |
| 9 | *Расчистка акватории от излишней водной растительности* | *Пошехонского района н.п. Окулово река Ухра*  | *12,0* | *июль* | *35* |
| 10 | *Рыбинский район н.п. Волково река Волготня* | *1,0* | *июль* | *50* |
| ***ИТОГО:*** | ***43,0*** |  | ***3650*** |
| ***Брейтовский линейный участок*** |
| 11 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Брейтовский район н.п. Черкасово река Сить | 3,0 | май | 30 |
| 12 | река Сить н.п. Брейтово | 5,0 | июнь | 4500 |
| 13 | Брейтовский район н.п.Сущево - н.п. Конюхово | 4,0 | июль | 100 |
| 14 | Некоузский район н.п. Кузьма-Демьян река Ильдь | 5,0 | август | 35 |
| 15 | г. Мышкин река Родиловка | 3,0 | сентябрь | 2400 |
| ***ИТОГО:*** | ***20,0*** |  | ***7065*** |
| 16 | *Расчистка акватории от излишней водной растительности* | *Брейтовский район река Сить (от устья реки Латыгора до Часовни Николая Чудотворца* | *2,0* | *август* | *4500* |
| ***ИТОГО:*** | ***22,0*** |  | ***11 565*** |
| **Тверская область** |
| ***Весьегонский линейный участок*** |
| 17 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Весьегонский район, урочище Каменик | 2,0 | апрель | 9 |
| 18 | Весьегонский район, н.п .Противье | 4,0 | май | 66 |
| 19 | Весьегонский район, н.п. Приворот | 1,0 | июнь | 18 |
| 20 | Весьегонский район, н.п. Горка | 2,0 | июль | 56 |
| 21 | Весьегонский район, н.п.Бодачево | 2,0 | август | 9 |
| 22 | Весьегонский район, н.п. Стрелица-д.Перемут | 2,0 | август | 67 |
| 23 | Весьегонский район, н.п. Беняково | 2,0 | сентябрь | 18 |
| ***ИТОГО:*** | ***15,0*** |  | ***243*** |
| **Вологодская область** |
| ***Череповецкий линейный участок*** |
| 24 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Череповецкий район, н.п. Костяевка | 2,0 | июнь | 35 |
| 25 | Череповецкий район, н.п. Лесное река Шексна | 2,0 | июль | 24 |
| 26 | г. Череповец река Шексна (район усадьбы Гальских) | 2,0 | август | 30 000 |
|  |  | г. Череповец река Ягорба | 4,0 | сентябрь | 25 0000 |
| ***ИТОГО:*** | ***10,0*** |  | ***55059*** |
| ***Шекснинский линейный участок*** |
| 27 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Шекснинский район,н.п. Потеряево | 2,0 | июнь | 173 |
| 28 | п. Шексна (район з-да Музлесдрев)  | 3,0 | июль | 10 000 |
| 29 | п. Шексна (район ур. Зайцево) | 2,0 | август | 4 000 |
| 30 | п. Шексна (район ур. Стрельбище) | 3,0 | сентябрь | 4 000 |
| ***ИТОГО:*** | ***10,0*** |  | ***18 173*** |
| **ИТОГО:** | **100,00** |  | **88 690** |