**План реализации мероприятий Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения работ | | Площадь восстановленных, га | | Сроки выполнения | | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водного объекта, чел. |
| **Ярославская область** | | | | | | | | |
| ***Отдел водохозяйственного и информационного обеспечения*** | | | | | | | | |
| 1 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Рыбинский район, н.п. Каменники (район пляжа) | | 5,0 | | май | | 2870 |
| 2 | Рыбинский район, о. Юршинский (памятник природы) | | 5,0 | | июнь | | 35 |
| 3 | Район филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжский ГЭС» | | 3,0 | | июнь | | 500 |
| 4 | Пошехонский район н.п. Рождествено река Согожа | | 3,0 | | июнь | | 35 |
| 5 | Пошехонский район н.п. Петрино река Сога | | 2,0 | | июль | | 30 |
| 6 | Мышкинский район н.п. Ивцино - н.п. Верхние Плоски | | 2,0 | | август | | 30 |
| 7 | Рыбинский район, «Парковый лес Высоковский бор» | | 5,0 | | сентябрь | | 45 |
| 8 | Пошехонский район, н.п.Федорково | | 5,0 | | сентябрь | | 20 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***30,0*** | |  | | ***3565*** | |
| 9 | *Расчистка акватории от излишней водной растительности* | *Пошехонского района н.п. Окулово река Ухра* | | *12,0* | | *июль* | | *35* |
| 10 | *Рыбинский район н.п. Волково река Волготня* | | *1,0* | | *июль* | | *50* |
| ***ИТОГО:*** | | | ***43,0*** | |  | | ***3650*** | |
| ***Брейтовский линейный участок*** | | | | | | | | |
| 11 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Брейтовский район н.п. Черкасово река Сить | | 3,0 | | май | | 30 |
| 12 | река Сить н.п. Брейтово | | 5,0 | | июнь | | 4500 |
| 13 | Брейтовский район н.п.Сущево - н.п. Конюхово | | 4,0 | | июль | | 100 |
| 14 | Некоузский район н.п. Кузьма-Демьян река Ильдь | | 5,0 | | август | | 35 |
| 15 | г. Мышкин река Родиловка | | 3,0 | | сентябрь | | 2400 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***20,0*** | |  | | ***7065*** | |
| 16 | *Расчистка акватории от излишней водной растительности* | *Брейтовский район река Сить (от устья реки Латыгора до Часовни Николая Чудотворца* | | *2,0* | | *август* | | *4500* |
| ***ИТОГО:*** | | | ***22,0*** | |  | | ***11 565*** | |
| **Тверская область** | | | | | | | | |
| ***Весьегонский линейный участок*** | | | | | | | | |
| 17 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Весьегонский район, урочище Каменик | | 2,0 | | апрель | | 9 |
| 18 | Весьегонский район,  н.п .Противье | | 4,0 | | май | | 66 |
| 19 | Весьегонский район,  н.п. Приворот | | 1,0 | | июнь | | 18 |
| 20 | Весьегонский район,  н.п. Горка | | 2,0 | | июль | | 56 |
| 21 | Весьегонский район, н.п.Бодачево | | 2,0 | | август | | 9 |
| 22 | Весьегонский район,  н.п. Стрелица-д.Перемут | | 2,0 | | август | | 67 |
| 23 | Весьегонский район,  н.п. Беняково | | 2,0 | | сентябрь | | 18 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***15,0*** | |  | | ***243*** | |
| **Вологодская область** | | | | | | | | |
| ***Череповецкий линейный участок*** | | | | | | | | |
| 24 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Череповецкий район, н.п. Костяевка | | 2,0 | | июнь | | 35 |
| 25 | Череповецкий район, н.п. Лесное река Шексна | | 2,0 | | июль | | 24 |
| 26 | г. Череповец река Шексна (район усадьбы Гальских) | | 2,0 | | август | | 30 000 |
|  |  | г. Череповец река Ягорба | | 4,0 | | сентябрь | | 25 0000 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***10,0*** | |  | | ***55059*** | |
| ***Шекснинский линейный участок*** | | | | | | | | |
| 27 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Шекснинский район,  н.п. Потеряево | | 2,0 | | июнь | | 173 |
| 28 | п. Шексна (район з-да Музлесдрев) | | 3,0 | | июль | | 10 000 |
| 29 | п. Шексна (район ур. Зайцево) | | 2,0 | | август | | 4 000 |
| 30 | п. Шексна (район ур. Стрельбище) | | 3,0 | | сентябрь | | 4 000 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***10,0*** | |  | | ***18 173*** | |
| **ИТОГО:** | | | **100,00** | |  | | **88 690** | |