**План реализации мероприятий Федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Место проведения работ | Площадь восстановленных, га | Сроки выполнения | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водного объекта, чел. |
| **Ярославская область** | | | | | |
| ***Отдел водохозяйственного и информационного обеспечения*** | | | | | |
| 1 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Рыбинский район, н.п. Каменники (район пляжа) | 3,0 | май | 2870 |
| 2 | Рыбинский район, о. Юршинский (памятник природы) | 5,0 | июнь | 35 |
| 3 | Пошехонский район н.п. Рождествено река Согожа | 3,0 | июнь | 35 |
| 4 | Пошехонский район н.п. Петрино река Сога | 2,0 | июль | 30 |
| 5 | Мышкинский район н.п. Ивцино - н.п. Верхние Плоски | 2,0 | август | 30 |
| 6 | Пошехонский район н.п. Ясная Поляна река Ветха | 2,0 | август | 15 |
| 7 | Район филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжский ГЭС» | 3,0 | сентябрь | 500 |
| 8 | Пошехонский район н.п. Бобарино | 5,0 | август | 48 |
| 9 | Пошехонский район, н.п. Федорково | 5,0 | сентябрь | 20 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***30,0*** |  | ***3583*** |
| ***Брейтовский линейный участок*** | | | | | |
| 10 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Мышкинский район н.п. Сера | 3,0 | май | 100 |
| 11 | с. Брейтово река Сить | 4,0 | июнь | 3312 |
| 12 | г. Мышкин | 4,0 | июль | 5500 |
| 13 | Угличский район н.п. Налуцкое | 4,0 | август | 50 |
| 14 | Некоузкий район н.п. Поздеевка | 3,0 | август | 40 |
| 15 | н.п. Тимонино река Сить | 2,0 | октябрь | 8 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***20,0*** |  | ***9010*** |
| **Тверская область** | | | | | |
| ***Весьегонский линейный участок*** | | | | | |
| 16 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Весьегонский район, урочище Каменик | 2,0 | апрель | 9 |
| 17 | Весьегонский район,  н.п .Противье | 4,0 | май | 66 |
| 18 | Весьегонский район,  н.п. Приворот | 1,0 | июнь | 18 |
| 19 | Весьегонский район,  н.п. Горка | 2,0 | июль | 56 |
| 20 | Весьегонский район, н.п.Бодачево | 2,0 | август | 9 |
| 21 | Весьегонский район,  н.п. Стрелица-д.Перемут | 2,0 | август | 67 |
| 22 | Весьегонский район,  н.п. Беняково | 2,0 | сентябрь | 18 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***15,0*** |  | ***243*** |
| **Вологодская область** | | | | | |
| ***Череповецкий линейный участок*** | | | | | |
| 23 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Череповецкий район, н.п. Костяевка | 2,0 | июнь | 35 |
| 24 | Череповецкий район н.п. Городище руч. Черный | 2,0 | июль | 59 |
| 25 | Череповецкий район, н.п. Лесное | 2,0 | август | 24 |
| 26 | Череповецкий район н.п. Вичелово | 2,0 | сентябрь | 19 |
| 27 | г. Череповец река Ягорба | 2,0 | октябрь | 25 0000 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***10,0*** |  | ***25137*** |
| ***Шекснинский линейный участок*** | | | | | |
| 28 | Расчистка акватории от древесного хлама и мусора | Шекснинский район, н.п. Потеряево | 2,0 | июнь | 173 |
| 29 | п. Шексна (район з-да Музлесдрев) | 2,0 | июль | 10 000 |
| 30 | п. Шексна (район ур. Зайцево) | 2,0 | август | 4 000 |
| 31 | п. Шексна (район ур. Стрельбище) | 2,0 | сентябрь | 4 000 |
| 32 | Шекснинский район, н.п. Едома | 2,0 | сентябрь | 30 |
| ***ИТОГО:*** | | | ***10,0*** |  | ***18203*** |
| *Расчистка от излишней водной растительности акватории реки Шарма Рыбинского водохранилища в районе н.п. Павлоково Череповецкий района* | | | *10,0* | *июль* | *17* |
| **ИТОГО:** | | | **95,00** |  | **56 193** |